NWB productievoortgang
NWB gebruikerswebinar – 20-01-2026
okt ’25 – jan ‘26
Stan Banach – Product Manager
Rijkswaterstaat
CIV – IGA - DOA

---
Agenda
Data inhoudelijke zaken:
  - Afgeronde werkzaamheden
  - Ongoing werkzaamheden
  - Nog te starten werkzaamheden
Technische werkzaamheden

---
NWB inhoudelijke afgeronde werkzaamheden
Diverse verbeterslagen:
  - Verouderde situaties/gemeenten – corrigeren (ongoing)
  - Periodiek OSM vergelijking tbv RVM-netwerk
  - NWB toekomst updaten nav NRM
Actualiteit verhogen (in eerste instantie RVM-netwerk):
  - Tijdelijke situaties rijkswegen (A9)

---
NWB inhoudelijke ongoing werkzaamheden
Routeringsvraagstukken
  - Junctie issues (gaten in Netwerk, wegvakken samenvoegen)
  - Correctie 3000 fouten in NWB (eilanden/ BST code / rijrichting) – 80% verwerkt
  - Routeringsvraagstukken uit FCD oplossen
Bulk mutaties vanuit gebruikers
  - Proef met Provincies (zelf areaal op orde brengen) - Gelderland

---
NWB inhoudelijke ongoing werkzaamheden
Fietspaden toevoegen:
  - Ontbrekende fietspaden toevoegen (heel Nederland) mbv Fietsersbond data
    - Geocorrectie LI/GL/NB/FR/GR/NH/FL/DR – Overige ongoing
    - Toevoegen Lim/Gel - Overige ongoing
  - Doorsteekjes fietspad
Percentage NWB wegvakken dat géén BGT pand doorsnijdt:
 Percentage NWB wegvakken dat minimaal voor 50% en 90% binnen een BGT wegvlak ligt

---
NWB inhoudelijke nog op te pakken
Acties tbv Basisregistraties:
  - Wegvakken <80% binnen een BGT vlak liggen – 8/12 provincies gecorrigeerd
  - Wegvakken door panden – 40% gedaan
Diverse verbeterslagen:
  - Hectoborden niet op de juiste plek (ikv SWUNG)
  - Hectoborden toevoegen - Eindhoven

---
NWB & WKD technische werkzaamheden
Technische aanpassingen tav gebruikers:
  - Definitie van wegbeheerder (eigenaar/beheerder/bronhouder/etc.)
  - NWB-light voor alle wegbeheerders
  - NWB dagelijks uitbreiden – tbv PDOK
  - Buitenlandse wegen toevoegen
  - Boogstralen product
  - WKD Puntkenmerken – ook als puntgeometrie uitleveren
  - SPIN brondata

---
NWB & WKD technische werkzaamheden
SPIN Brondata
NWB
Correcties
Netwerk + Kenmerken
Toekomstig netwerk
Hoge actualiteit (real-time) in
-Correcties
-Beschikbaarheid
Brondata
Viewer
WEGGEG
MTM
Buitenland