NWB productievoortgang
NWB gebruikerswebinar – 19-05-2026
jan ’26 – mei ‘26
Stan Banach – Product Manager
Rijkswaterstaat
CIV – IGA - DOA

---
Agenda
Data inhoudelijke zaken:
  - Afgeronde werkzaamheden
  - Ongoing werkzaamheden
  - Nog te starten werkzaamheden
Technische werkzaamheden

---
NWB inhoudelijke afgeronde werkzaamheden
Diverse verbeterslagen:
  - NWB toekomst updaten nav NRM
  - Verouderde situaties/gemeenten – corrigeren (ongoing) -> Nieuw proces
  - Periodiek OSM vergelijking tbv RVM-netwerk -> Nieuw proces

---
NWB inhoudelijke ongoing werkzaamheden
Routeringsvraagstukken
  - Correctie 3000 fouten in NWB (eilanden/ BST code / rijrichting)
  - Routeringsvraagstukken uit FCD oplossen
Bulk mutaties vanuit gebruikers
  - Proef met Provincies (zelf areaal op orde brengen) – Gelderland & Noord Brabant
  - RPE code herstelactie
  - Wegcategorie herstelactie

---
NWB inhoudelijke
Acties tbv Basisregistraties:
  - BAG import
Diverse verbeterslagen:
  - Hectoborden toevoegen - Eindhoven
  - Hectoborden niet op de juiste plek (ikv SWUNG)
  - Routenummers verbeteren (N- & S-routes)

---
NWB inhoudelijke ongoing werkzaamheden
Fietspaden toevoegen:
  - Ontbrekende fietspaden toevoegen (heel Nederland) mbv Fietsersbond data
    - Geocorrectie – Heel NL
    - Wegvakken <80% binnen een BGT vlak liggen
    - Wegvakken door panden – 50% gedaan
    - Fietspaden toevoegen
    - Doorsteekjes fietspad
Provincie	Geom. Corr.	Fietspaden toevoegen
Groningen	x	x
Friesland	x	x
Drenthe	x	x
Overijssel	x	X
Flevoland	x	x
Gelderland	x	x
Utrecht	x
Noord-Holland	x	x
Zuid-Holland	X
Zeeland	x
Noord-Brabant	x	X
Limburg	x	x

---
NWB & WKD technische werkzaamheden
Technische aanpassingen tav gebruikers:
  - Definitie van wegbeheerder (eigenaar/beheerder/bronhouder/etc.)
  - NWB dagelijks uitbreiden – tbv PDOK
  - Boogstralen product
  - WKD Puntkenmerken – ook als puntgeometrie uitleveren
  - Kolommen in het NWB product – revisie
  - FRC definitie

---
Het NWB: kwaliteit in 3 dimensies
Actueel
  - Zijn nieuwe situaties snel zichtbaar in het netwerk?
Accuraat
  - Ligt de weg op de juiste plek en met de juiste vorm?
Routeerbaar
  - Kan een gebruiker of systeem logisch door het netwerk navigeren?
  1. Vindbaar via deze link:
  1. https://www.nationaalwegenbestand.nl/actueel/nieuws/2026/05/01/de-routeerbaarheid-van-het-nwb